ANDY Brain v2.0

Complete Product Roadmap

Python · Railway · Supabase · Claude AI

מרץ 2026

"The goal — to build a fully automated AI-based sales system that is constantly learning and developing"

# 1. ארכיטקטורת המערכת

ANDY Brain בנוי משלוש שכבות עיקריות שמחוברות ל-Brain Core:

| Module | תיאור | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| MODULE 1 — Lead Hunter | מחפש לידים 24/7 — Serper/Google Search, מכוון לפי patterns של עסקאות שנסגרו | ✅ קיים |
| MODULE 2 — Analyzer + Outreach | מנתח לידים עם Claude, מדרג, מזהה מתחרה, כותב פנייה מותאמת אישית | ⚠️ חלקי |
| MODULE 3 — Self-Learning | לומד מכל עסקה — מה עבד, מה לא — ומשפר את עצמו ללא התערבות | ⚠️ חלקי |
| BRAIN CORE — Python API | FastAPI ב-Railway — מקשר בין כל המודולים | ✅ קיים |

# 2. מצב נוכחי — מה קיים ומה חסר

## 2.1 Modules

| רכיב | מה קיים | מה חסר | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead Hunter | Hunt Engine, Serper API, hunt_learnings, steering by patterns | — | ✅ קיים |
| Lead Analysis | Claude pipeline, scoring 0-100, tier A/B/C, competitor intel, pitch angle | Triple Engine לא מחובר לגמרי | ⚠️ חלקי |
| Outreach / שליחה | שליחת מייל בסיסית (/send-email) | generateOutreach() — לא בנוי כלל | 🔴 חסר |
| Scheduling | — | Scheduling Engine + Approval Queue — לא בנויים | 🔴 חסר |
| Decision Engine | saveBrainDecision מוגדר | לא מחובר ל-pipeline, Non-Action לא קיים | ⚠️ חלקי |
| Self-Learning | learning_patterns, hunt_learnings, brain_insights, Brain BG Analysis | saveBrainDecision לא מחובר | ⚠️ חלקי |

## 2.2 Integrations

| Integration | סטטוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| Claude API | ✅ קיים | פעיל — analysis + generation |
| GPT / Gemini | ⚠️ חלקי | מחובר — Triple Engine כרגע stub |
| Supabase DB | ✅ קיים | פעיל — כל הטבלאות |
| HubSpot | ⚠️ חלקי | קוד קיים — לא נבדק live |
| Twilio / WhatsApp | 🔴 חסר | לא קיים בכלל בקוד |
| Serper (Google Search) | ✅ קיים | פעיל — Hunt Engine |

## 2.3 Supabase Tables

| שם בארכיטקטורה | שם אמיתי ב-DB | סטטוס | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| leads | leads | ✅ קיים | כולל ai_analysis, competitor, steal_score, signals |
| learning_data | learning_patterns | ✅ קיים | שם שונה — אותו תפקיד |
| patterns | hunt_learnings | ✅ קיים | שם שונה — segment win rates |
| outreach_log | outreach_queue | 🔴 חסר | טבלה חדשה — צריך ליצור |
| brain_memory | brain_memory | ✅ קיים | competitor_win_rates, best_segments |
| scoring_config | SIGNAL_WEIGHTS בקוד | ⚠️ חלקי | נמצא ב-JS, לא ב-DB — צריך להעביר |
| brain_insights | brain_insights | ✅ קיים | id=latest, generated_at |
| ai_decisions | ai_decisions | ✅ קיים | Triple Engine decisions |
| lead_signals | lead_signals | ✅ קיים | 98 signal types |
| tasks | tasks | ✅ קיים | tasks + categories |

# 3. 🚨 Sprint 0 — מיידי (לפני הכל)

אלו הדברים שחייבים לעבוד לפני שמתחילים לבנות features חדשים:

| # | משימה | תיאור | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Live QA — Railway TEST | שמירת ליד, עריכה, tasks, brain decisions, hunt segment חדש | P0 — קריטי |
| 2 | 3 קבצים ב-repo יחד | server.py + index.html + supabase-client.js — חייבים להיות באותה תיקייה | P0 — קריטי |
| 3 | RLS Policies בדיקה | כל role (admin/sales/viewer) מגיע רק למה שמותר לו | P0 — קריטי |
| 4 | Triple Engine חיבור | saveBrainDecision מחובר ל-pipeline — כל ניתוח נשמר | P1 — גבוה |
| 5 | Pagination ב-loadLeadsAsync | כרגע limit=2000 — pagination אמיתי | P1 — גבוה |
| 6 | scoring_config → Supabase | העברת SIGNAL_WEIGHTS מקוד לטבלה — כדי לאפשר עריכה ללא deploy | P1 — גבוה |

# 4. Sprint 1 — Outreach Engine (שלב 6)

## הרעיון

ANDY לא משתמש ב-templates קבועים. הוא מסנתז בזמן אמת מ-3 מקורות:

- ניתוח הליד — מי הוא, מה הכאב, איזה מתחרה, מה הפיץ' המומלץ

- KB Insights — המתודולוגיה של המכירה, case studies, מה עובד

- Learning Patterns — מה הצליח על לידים דומים בעבר

- → Claude מייצר גוף מייל / WhatsApp מותאם אישית לחלוטין לאותו ליד

## משימות

| # | משימה | תיאור | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | generateOutreach(lead) | פונקציה שמביאה lead + KB + patterns → Claude → { subject, body, channel, reasoning } | P0 — קריטי |
| 2 | Outreach Preview UI | פאנל בכרטיס הליד — מציג טיוטה שANDY כתב לפני שליחה | P0 — קריטי |
| 3 | outreach_queue table | טבלה חדשה: lead_id, channel, subject, body, reasoning, scheduled_at, status | P0 — קריטי |
| 4 | Email חיבור לoutreach | חבר /send-email ל-generateOutreach — כרגע הם נפרדים | P1 — גבוה |
| 5 | Channel Selector | ANDY בוחר ערוץ (email/WhatsApp/phone) לפי פרופיל הליד | P1 — גבוה |
| 6 | Outreach Learning Loop | כל פתיחה/תגובה/click → lead_signals → משפר ניסוח הבא | P1 — גבוה |
| 7 | WhatsApp Integration | Twilio / WhatsApp Business API | P2 — בינוני |

## טבלה חדשה — outreach_queue

| שדה | סוג | תיאור |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |
| lead_id | uuid | FK → leads |
| channel | text | email / whatsapp / sms / phone |
| subject | text | כותרת (למייל) |
| body | text | גוף ההודעה שANDY כתב |
| reasoning | text | למה ANDY בחר גישה זו |
| scheduled_at | timestamptz | מתי לשלוח |
| status | text | pending_approval / approved / sent / rejected |
| approved_by | text | uid של המשתמש שאישר |
| sent_at | timestamptz | מתי נשלח בפועל |
| created_at | timestamptz | auto |

# 5. Sprint 2 — Lead Contact Scheduling (שלב 7)

## הרעיון

ANDY מתזמן — אדם שולח. אין שליחה אוטומטית ללא אישור אנושי.

ANDY מחליט מתי לשלוח לפי: יום בשבוע, שעה, סגמנט — הכל מתוך learning patterns.

## משימות

| # | משימה | תיאור | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scheduling Engine | ANDY מחליט מתי לשלוח לפי patterns — יום/שעה שעובדים לסגמנט הזה | P0 — קריטי |
| 2 | Approval Queue UI | תור הודעות ממתינות לאישור — אדם רואה, מאשר/עורך/דוחה | P0 — קריטי |
| 3 | One-click Send | מהתור — לחיצה אחת → שולח + מתעד ב-activities + lead_signals | P0 — קריטי |
| 4 | Edit Before Send | אדם יכול לערוך את הטקסט לפני אישור — ANDY לומד מהשינויים | P1 — גבוה |
| 5 | Follow-up Sequencing | ANDY מתזמן סדרת הודעות (day 1, 3, 7) ומתאים לפי תגובות | P2 — בינוני |
| 6 | Send Time Optimization | ANDY לומד מה שעות הפתיחה הגבוהות לפי סגמנט ומשפר תזמון | P2 — בינוני |

# 6. Sprint 3 — Action / Non Action Engine (שלב 8)

## הרעיון

זה הלב של הלמידה העצמית. כל החלטה של ANDY — לפעול או לא לפעול — נרשמת עם נמקה מלאה.

עם הזמן ANDY בונה מודל מדויק יותר ויותר של מה עובד — ללא התערבות ידנית.

## משימות

| # | משימה | תיאור | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non-Action Detection | אחרי X ימים ללא תגובה — ANDY מזהה ומסמן lead כ-ghosted אוטומטית | P0 — קריטי |
| 2 | Re-engagement Engine | ANDY מנסח גישה שונה — זווית חדשה, ערוץ אחר, תזמון אחר | P0 — קריטי |
| 3 | saveBrainDecision חיבור | כל החלטת action/non-action נרשמת עם reasoning ל-ai_decisions | P0 — קריטי |
| 4 | Decision Reasoning UI | הצגת הנמקת ANDY לכל החלטה — למה פעל / לא פעל | P1 — גבוה |
| 5 | Drop Decision + Learning | כשליד נסגר כ-lost — ANDY לומד למה ומעדכן learning_patterns | P1 — גבוה |
| 6 | Action Score | ציון ל-ANDY עצמו — כמה ההחלטות שלו היו נכונות לאורך זמן | P2 — בינוני |

## Non-Action Flow

- ליד ללא תגובה X ימים → signal: no_reply_Xd

- Brain בודק: האם ניסינו את כל הגישות? האם הפוטנציאל מצדיק המשך?

- אם כן → generateOutreach עם זווית חדשה (re-engagement mode)

- אם לא → סמן ghosted/not_relevant + שמור ב-learning_patterns

- בכל מקרה → saveBrainDecision עם reasoning מלא

# 7. Sprint 4 — Full Automation Loop

## הרעיון

כאן הכל מתחבר. כל שכבה מאכילה את השכבה הבאה. הלולאה נסגרת.

| # | משימה | תיאור | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WhatsApp Business API | Twilio — שליחת WhatsApp אוטומטית מה-outreach_queue | P1 — גבוה |
| 2 | Full Signal → Learn Loop | כל signal (פתיחה, תגובה, click) → learning_patterns → משפר outreach הבא | P1 — גבוה |
| 3 | Competitor Attack Mode | כשBrain מזהה מתחרה חלש — מפעיל hunt ממוקד לסגמנט הזה | P2 — בינוני |
| 4 | SMS Integration | שליחת SMS דרך Twilio | P2 — בינוני |
| 5 | Social Media Outreach | LinkedIn / Instagram outreach (דרך Zapier/Make) | P2 — בינוני |
| 6 | ANDY Performance Dashboard | דשבורד שמציג: win rate, best segments, ANDY accuracy, ROI | P2 — בינוני |

# 8. 📅 סדר ביצוע — Master Plan

| Sprint | נושא | משימות עיקריות | תוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 עכשיו | QA + Stabilize | Live QA · RLS · 3 קבצים ב-repo · Triple Engine · Pagination · scoring_config→DB | מערכת יציבה ב-production |
| Sprint 1 | Outreach Engine | generateOutreach() · Preview UI · outreach_queue table · Email חיבור | ANDY כותב פניות מותאמות אישית |
| Sprint 2 | Contact Scheduling | Scheduling Engine · Approval Queue UI · One-click Send · Edit before send | ANDY מתזמן, אדם מאשר ושולח |
| Sprint 3 | Decision Engine | Non-Action Detection · Re-engagement · saveBrainDecision · Decision UI | ANDY מחליט לפעול / לא לפעול + לומד |
| Sprint 4 | Full Loop | WhatsApp · Full Signal Loop · Competitor Attack Mode · ANDY Dashboard | מערכת מכירות אוטומטית שלמה |

# 9. העיקרון המנחה — The Learning Loop

| שלב | קלט | פעולה | פלט → למידה |
| --- | --- | --- | --- |
| Hunt | brain_insights + hunt_learnings | חיפוש ממוקד לפי patterns | לידים חדשים → leads |
| Analysis | lead + KB + competitor data | Claude מנתח ומדרג | score, tier, pitch → learning_patterns |
| Outreach | lead analysis + KB + patterns | Claude מייצר פנייה | גוף מייל/WhatsApp → outreach_queue |
| Contact | outreach_queue + scheduling | אדם מאשר, ANDY שולח | signal: sent → lead_signals |
| Response | תגובה / שתיקה | ANDY מזהה ומחליט | signal: reply/no_reply → learning |
| Decision | כל ההיסטוריה | Action / Non Action | saveBrainDecision → patterns → brain_memory |
| Learn | כל הנ"ל | Brain BG Analysis | brain_insights חדש → מאכיל Hunt הבא |

כל פעולה מאכילה את הפעולה הבאה. ככל שהמערכת פועלת יותר — היא טובה יותר.

ANDY.AI — Always Learning, Always Improving